# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

Đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát an ninh mạng dựa trên ELK Stack và Machine Learning

Mô tả dự án:

- Thu thập log tập trung: Filebeat đọc log từ file (ví dụ SSH, web), gửi sang Logstash; Logstash parse và gán nhãn sơ bộ (is_attack, attack_type) rồi lưu vào Elasticsearch (index test-logs-). Công dụng: tập trung log nhiều nguồn về một nơi, dễ tìm kiếm và phân tích.

- Phát hiện tấn công theo rule: Trong Logstash dùng Grok và điều kiện để nhận diện brute force, SQL injection, XSS. Công dụng: phát hiện nhanh các tấn công đã biết, không cần train mô hình.

- Phát hiện bất thường bằng ML: Script Python trích xuất log từ ES → tiền xử lý và tạo đặc trưng → train Isolation Forest / One-Class SVM / Random Forest → dự đoán anomaly/attack và ghi vào index ml-alerts-. Công dụng: bổ sung cho rule-based, gợi ý hành vi bất thường (ví dụ IP có nhiều failed login trong cửa sổ thời gian).

- Trực quan hóa và giám sát: Kibana dùng index test-logs-* và ml-alerts-* để xem log gốc và kết quả ML (filter ml_anomaly: true, is_attack: true). Công dụng: giám sát an ninh qua giao diện, dễ báo cáo và demo.

## Giai đoạn 1: Nghiên cứu nền tảng & Xác lập bài toán

### Tìm hiểu lý thuyết

Cơ chế loại tấn công mục tiêu: Brute force (SSH), SQL Injection, XSS; cách phát hiện qua log và pattern.

Nguyên lý thuật toán chủ đạo: Isolation Forest (anomaly detection), One-Class SVM (unsupervised), Random Forest (supervised); so sánh rule-based vs ML-based detection.

### Xác định công cụ

Ngôn ngữ: Python.

Thư viện: scikit-learn, pandas, elasticsearch-py, imbalanced-learn (SMOTE).

Môi trường: Docker (ELK Stack), Filebeat; không dùng PyTorch/TensorFlow vì bài toán dùng mô hình truyền thống (Isolation Forest, Random Forest).

## Giai đoạn 2: Thu thập & Tiền xử lý dữ liệu

### Lựa chọn nguồn dữ liệu

Log mạng / hệ thống: Log SSH (sshd), log web (Apache/Nginx format) mô phỏng; thu thập qua Filebeat từ file log (ví dụ test.log).

Không dùng dataset CIC-IDS/ToN_IoT/UNSW-NB15 trong phạm vi đồ án; tập trung log ứng dụng (SSH, web) để demo pipeline ELK + ML.

### Trích xuất đặc trưng (Feature Engineering)

Từ log văn bản: Parse message (Grok trong Logstash); trích source_ip, user, status, attack_type (rule-based).

Đặc trưng cho ML: Giờ (hour), ngày trong tuần (day_of_week), ngày trong tháng (day_of_month); tần suất theo IP (requests_per_ip, ip_hash); số lần đăng nhập thất bại (failed_login_count, failed_login_count_window); tần suất loại tấn công (attack_type_frequency).

Chuẩn hóa: Min-max scaling cho các đặc trưng số.

### Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)

Xử lý dữ liệu thiếu: Điền giá trị mặc định, loại bản ghi lỗi.

Chuẩn hóa dữ liệu (Scaling): Min-max normalization.

Xử lý mất cân bằng lớp (SMOTE): Dùng SMOTE và undersampling/oversampling khi huấn luyện mô hình supervised (Random Forest).

## Giai đoạn 3: Xây dựng & Huấn luyện mô hình

### Thiết kế kiến trúc

Mô hình chính: Isolation Forest (unsupervised), One-Class SVM (unsupervised), Random Forest (supervised).

Tham số: Số cây (n_estimators), contamination (Isolation Forest), kernel và nu (One-Class SVM); không dùng neural network nên không có layers/activation/loss theo nghĩa deep learning; hàm mất mát ngầm định của từng thuật toán (ví dụ Gini cho Random Forest).

### Huấn luyện (Training)

Chia dữ liệu: Tỉ lệ Train/Validation/Test (có thể 7:2:1 hoặc dùng Stratified K-Fold cross-validation trong script ml_detector.py).

Pipeline: Extract từ Elasticsearch → CSV → Preprocess → Train (Isolation Forest / One-Class SVM / Random Forest) → Predict → Ghi kết quả vào index ml-alerts.

### Tối ưu hóa

Hyperparameter: Tham số contamination (Isolation Forest), nu (One-Class SVM); có thể mở rộng GridSearchCV để tìm bộ thông số tốt nhất (chưa triển khai đầy đủ trong phạm vi đồ án).

### Đánh giá sơ bộ

Chỉ số: Confusion Matrix, Precision, Recall, F1-Score, ROC/AUC (script ml_evaluator.py, compare_methods.py).

Phân tích: So sánh rule-based vs ML-based; phân tích false positive (false_positive_analyzer.py); benchmark thời gian (performance_benchmark.py).

## TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ

| Giai đoạn | Nội dung chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1-2 | Nghiên cứu nền tảng, tổng quan, chọn công cụ (Python, ELK, scikit-learn) | Hoàn thành |
| Tuần 3-4 | Thu thập log, trích đặc trưng, làm sạch, SMOTE | Hoàn thành |
| Tuần 5-7 | Xây dựng mô hình, huấn luyện, tối ưu, đánh giá (F1, Precision, Recall, ROC/AUC) | Đang thực hiện |

## Công việc tiếp theo

Hoàn thiện báo cáo đồ án (chèn hình, bảng số liệu).

Chuẩn bị slide và trình bày bảo vệ.

(Tùy chọn) Hyperparameter tuning đầy đủ, kiểm định theo thời gian (temporal split).

- Dataset dự kiến dùng để train:

- CloudLab SSH Brute-Force Attack Dataset

- Chứa log sshd thật từ ~500 server production trong 4 năm, rất nhiều brute-force + login hợp lệ.

- Dữ liệu ở dạng log text, cực kỳ hợp với pipeline: Filebeat → Logstash (Grok SSH) → Elasticsearch → ML của bạn.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Threat Identification from Access Logs Using Elastic Stack: https://core.ac.uk/outputs/372730270/

- Toward a Secure ELK Stack: https://www.academia.edu/40206223/Toward_a_Secure_ELK_Stack

- Visualization of Vulnerabilities by Unmasking Windows Event Logs with Elasticsearch and Kibana: https://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/2551

- An Empirical Internet Protocol Network Intrusion Detection using Isolation Forest and One-Class SVM: https://scholarworks.montana.edu/xmlui/handle/1/17833

- Extended Isolation Forest for Intrusion Detection in Zeek Data: https://www.mdpi.com/2078-2489/15/7/404